# Projectplaninfo

Projectomschrijving

Een website moet voor een klant ontworpen worden https://adya.bio/, en geprogrammeerd, de huisstijl is al aanwezig.

Er is een wekelijkse feedback en de website moet strict na week 8 af zijn.

Van de derde partij is alleen een fotograaf nodig en feedback vanuit het bedrijf zelf.

Worst case scenario, maak ik zelf de foto’s, of kan de portfolio pagina dat ik voor mijn portfolio maak wegvallen, de rest is essentieel.

Daarom is er genoeg tijd ingeplanned voor elke stap, niks is strict binnen 1 week gezet., overlap van weken is door maximaal 3 fasen die hard overlappen, of met hulp van  een derdepartij (fotograaf) worden uitgevoerd.

| Projectplan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fasen | Prioriteit | Week 1: Voorbereiding | Week 2: Beginnen ontwerpen | Week 3: Functionaliteit vast, ontwepren | Week 4: Ontwerp is vastgelegd | Week 5: Programmeren website begint | Week 6: Functionaliteit komt er bij | Week 7: Fotografie terwijl programmeer | Week 8: Afwerken en voltooien |
| Website functionaliteit vastleggen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Website wireframing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Website ontwerp vastleggen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Website programming |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Website responsive maken |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Website functionaliteit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fotografie test producten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fotograaf zoeken en fotograferen |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |
| Portfolio pagina maken website |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Groen = prioriteit

Rood = geen prioriteit

Nummers zijn budgetten

Feedback is wekelijks

Tekst bij de week zijn de mijlpalen